## Slide 1: Contribution Exceptionnelle de la France au CERN
Comité de Suivi du Protocole n°4
CSP04
Genève , le 25 novembre 2010

## Slide 2: Tableau récapitulatif dépenses CNRS
Dépenses CNRS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
N° Accord Technique | Nom | Matériel (k€) | Cumul dépenses | Reliquat | % dépensé | Hommes mois | Cumul dépenses | Reliquat | % dépensé
1 | Linac 4 | 1 650 | 107 | 1 543 | 6 | 12 | 9 | 4 | 71
2 | SPL | 155 | 0 | 155 | 0 | 66 | 10 | 56 | 15
3 | Nouveaux aimants | 0 |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 100
4 | CLIC | 74 | 39 | 35 | 53 | 60 | 45 | 15 | 75
5 | Etudes Acc. et fournitures | 958 | 897 | 61 | 94 | 31 | 12 | 20 | 37
TOTAL |  | 2 837 | 1 042 | 1 795 | 37 | 219 | 125 | 94 | 57

## Slide 3: Tableau récapitulatif dépenses CEA

## Slide 4: Tableau récapitulatif dépenses CNRS+CEA

## Slide 5: Conclusions
Les activités de la Contribution Exceptionnelle de la France au CERN se sont poursuivies depuis le CSP03
La « Contribution Exceptionnelle de la France au CERN » est un élément majeur des programmes des laboratoires du CEA et du CNRS dans le domaine des accélérateurs.
Le phasage des projets conduit à un décalage du planning sur 2012.
Un effort tout particulier est à porter sur les points suivants:
  Engagement des lots restant à engager
  Exécution et facturation des lots engagés
  Réception et établissement des PV des lots terminés.