## Slide 2: MOBILITY CENTRE
Le Service Mobilité, fait partie du groupe SCE-SSC-CS (Gilles, Lionel et Stephanie), gère les locations de vélos et de voitures du CERN et externe, les services d’autopartage, d'e-mobilité (vélos et voitures électriques, scooters électriques et vélos connectés), de location de voitures pour les trajets longue distance, et gère les navettes du CERN et les services de transports à la demande.
Le Service accompagne également les utilisateurs dans le processus de documentation des plaques d'immatriculation et fournit des informations sur la mobilité.
Le Mobility centre c’est une équipe de 6 personnes, travaillant sous le contrat S205 (DCS)
Un accueil au Bat. 6167, Ingrid, Solenne et Rebecca, du lundi au vendredi de 8h à 17h, Tel: +41 22 767 2228, Mail: Mobility.service@cern.ch
Un atelier au Bat. 130, Adrien, Julien et Benjamin, du lundi au vendredi de 8h à 17h, Tel: +41 22 767 2042

## Slide 3: ATELIER MOBILITY: Voitures
Dépannage quotidien;
Nettoyage des véhicules de location CERN et en Car-sharing;
Contrôle, installation et intervention boitiers télématiques;
Gestion et planification des entretiens annuels;
Gestion dépannage Car-Sharing
Gestion des sinistres.
56
689
50

## Slide 4: ATELIER MOBILITY: Vélos
Maintenance des vélos musculaires pendant et après location,
Maintenance des vélos électriques,
Dispatch des vélos et trottinettes en partage (Bike-sharing)
500
80 e-bikes
20 e-trottinettes
20 vélos connectés

## Slide 5: ATELIER MOBILITY: Divers
Suivi et impression des plaques d’immatriculation vertes
Gestion du stock de pièces détachées
Gestion et Approvisionnement des stations carburant de Meyrin et Prévessin;
Gestion des clés (vélos et voitures)

## Slide 6
Objectifs 2024:
  Augmenter le car Sharing à 100 véhicules pour fin 2024 = 76 à ce jour
  Reduction de la flotte Short-term à 50 Véhicules fin avril 2024= Objectif atteint
  Réduire la flotte à 665 véhicules pour fin 2024
  Objectif moins de 1% d’incidents dans Glide

## Slide 7: ATELIER MOBILITY
Le succès des Services de mobilité a eu pour conséquence une coactivité excessive et un espace de travail devenu trop restreint.
En conclusion: Nous avions besoin de redistribuer les espaces afin d’optimiser les places de travail

## Slide 8
L’équipe du chantier:
Ingrid De Prada
Stéphanie Blanchard
Julien Harouche
Adrien Combet
Eric Lienard
Sponsor:
- Gilles Bollinger

## Slide 9: Contrat LEAN du chantier
La problématique:
Par suite de l’ajout de nouveaux services (e-bikes, dispatch, nettoyage VL…) en 2021
Le personnel souffre d’un manque de place dans le bâtiment 130 et,
perd son temps à trouver les outils.
Ceci affecte les utilisateurs par des temps de services rallongés,
dégradant potentiellement l’image du service
Définition des défis:
Gagner 20% de place dans les locaux existants
Création de postes dédiés par fonctionnalités
Réorganisation des méthodes de stockages
Mise en place d’agenda de travail standardisés
Enquête de satisfaction utilisateurs

## Slide 10
Le contexte physique:
Bâtiment de 1965, 147m2 disponible RDC (64m2 d’atelier), 22m2 mezzanine

## Slide 11
Ne pas juger,
ne pas blâmer

## Slide 12: Conditions de départ: l’atelier

## Slide 13: Conditions de départ: le sas

## Slide 14
Exemple:
Flux d’arrivée d’un vélo pour entretien
Conditions de départ: le sas

## Slide 15: Conditions de départ: la mezzanine

## Slide 16: Conditions de départ: l’éxtérieur

## Slide 17: Méthodes et déroulement
En accord avec les défis du contrat, mise en place d’un chantier 5S
Mot japonais​ | Actions associées​
Seiri​ | Trier, jeter, recycler, archiver, placer les outils de travail selon leur fréquence d'utilisation.​
Seiton​ | Ranger, classer de manière à limiter les déplacements physiques ou le port d'objets lourds, optimiser l'utilisation de l'espace.​
Seiso​ | Nettoyer, réparer.​
Seiketsu​ | Ordonner les documents ou son poste de travail de manière à ce qu'une autre personne puisse s'y retrouver.​
Shitsuke​ | Être rigoureux, appliquer les 4 opérations précédentes et les maintenir dans le temps.​
Utilisation de la démarche d’amélioration PDCA, ​
Plan : Préparer, Planifier. ​
Do : Développer, Réaliser, Mettre en œuvre.​
Check : Contrôler, Vérifier.​
Act : Agir, Ajuster, Réagir.​

## Slide 18: Planification du chantier
Première journée intensive:
Introduction au LEAN,
Etablissement du PDCA sur le gemba par l’équipe (68 points d’actions remontés)
Deuxième et troisième journées intensives:
Travail de réalisation des méthodes 5S en accord avec le PDCA établi
Suivi de chantier:
Réunion hebdomadaire de l’équipe (Mercredi 14h)
Deux journées effectives de suivi.
A noter:
Interruption de chantier pendant deux semaines (clôture de fin d’année CERN).

## Slide 19: Déroulement des actions: Seiri (trier, jeter…)

## Slide 20: Déroulement des actions: Seiri (trier, jeter…)

## Slide 21: Déroulement des actions: Seiri (trier, jeter…)

## Slide 22: Déroulement des actions: Seiton (ranger…) & Seiso (nettoyer…)

## Slide 23: Déroulement des actions: Seiton (ranger…) & Seiso (nettoyer…)

## Slide 24: Déroulement des actions: Seiketsu (ordonner…)

## Slide 25: Déroulement des actions: Seiketsu (ordonner…)
Titre | Référence
Maintenance des véhicules de tourisme du CERN, et des vélos CERN (musculaires et E bikes) | KB0005071 - KB0009029 - KB0005018- KB0007585
Gestion du carburant | KB0005282
Contrôle, nettoyage et gestion de la flotte car Sharing (véhicules thermiques et électriques) | KB0008267 - KB0008930
Gestion du stock DCS des pièces détachées | KB0007263
Contrôle et intervention sur les boitiers télématiques | En cours…
Intervention, et dépannage sur les véhicules du CERN | KB0005407
Gestion et suivi des services annuels sur les véhicules | KB0007229
Gestion des cas de sinistres sur les véhicules | 
Impression des plaques vertes d’immatriculation | KB0006135

## Slide 26: Déroulement des actions: Seiketsu (ordonner…)

## Slide 27: Bilan de chantier
Taux d’accomplissement du contrat LEAN: 84%
Gain de 51% de place,
Création des flux distincts par catégorie de véhicule,
Gestion du stockage référencée,
Améliorations et écriture de nouveaux standards opérationnels
Validation des stockages par le TSO local (Dep. EN)
Hors contrat:
Optimisation du bureau,
Rentabilisation des espaces et flux avec le Mobility Centre
En cours: Questionnaire satisfaction

## Slide 28: Bilan de chantier

## Slide 29: Bilan de chantier

## Slide 30: Bilan de chantier

## Slide 31: Bilan de chantier

## Slide 32: Bilan de chantier
Budget impliqué:
80% du mobilier ou stockage réutilisé,
Investissement de 9756 CHF
Bénéfices:
Ergonomie,
Changement pérenne des paradygmes,
Facilités d’integration pour les nouveaux arrivants

## Slide 33
La meilleure vision est sur le gemba…
Merci !!