## Slide 1
Internal Meeting
Prossimi Test
CRILIN
Elisa: 3 tipi di readout
Ruben: beam monitoring

## Slide 2
Prossimi test
Nuova Matrice 3x3 pronta
Fatta per testare tutto prima di Crilin 2 RM e 21 X0
  Meccanica definitiva
  Testare 3 tipidi elettronica di FEE/DAQ
La testeremo con laser blu Hamamatsu 100 ps
La board CAEN 5204 arriva a giugno
Test beam  per ora solo 36/48 ore nel turno di Hike week 35/36
Chiedero’ tempo fascio dedicato a SPS (metà/fine luglio)
   Gabriella sta provando ad ottenere che DRD6 abbia un’area dedicata per tutto l’anno in H8

## Slide 3
Crilin 2 MR e 21 X0
X5 Layer
--> 21 X0
1.3 x 1.3 x 4 cm3
 6.7 cc x 20eur ~ 140eur
45 cry x 5 layers
= 225 crystals
~ 35keuro
thickness
PbF2 -> 4 cm = 4.2 X0
SiPM + electronics -> 0.5 cm = 0.1 X0
Cell 5 cm = 4.3 X0
5 cells -> 4.3 x 5 = 21.5 X0 (~1 lint)
2 MR
Spessore 2.5 mm MAX
Setti max 150 um

## Slide 4
Crystal Layer -> Crystal Layer
MAX 5 mm
220 mm
Scheda SiPM

## Slide 5
Ultimo layer
TUTTO PRONTO PER NOVEMBRE!!!!

## Slide 6
Test Beam
Test beam a SPS da concordare… fossimo pronti per novembre, magari si potrebbe pensare un test in extremis a fine anno.
 Altrimenti si va ad inizio 2026
Test beam congiunto con HCAL-MPGD marzo 2026
   2 settimane

## Slide 7
Per non dimenticare:
STIAMO CERCANDO DI REALIZZARE IL MIGLIOR CALORIMETRO ELETTROMAGNETICO AL MONDO!
Ci aspetta un anno durissimo, ogni aiuto è ben accetto.
Se ci dice bene, Daniele torna con noi per fine anno!!!